BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC:

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN GIÀY

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Đỗ Đức Bích Ngân

Nhóm: 06

Phạm Nguyễn Quốc Thông - 22DH113556

Nguyễn Huỳnh Đông Triều - 22DH113859

Ngô Cúc Tùng - 22DH114128

Nguyễn Anh Tú - 22DH114149

Bùi Văn Thạch - 22DH113384

TP.HCM, tháng 10 năm 2024

Lời Cảm ơn

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả thầy cô trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP. Hồ Chí Minh nói chung và các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho chúng em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Trong suốt thời gian nhóm em làm bài báo cáo Đề Tài Môn Kiểm Định Chất Lượng Phần Mềm nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến giảng viên ThS. Đỗ Đức Bích Ngân , cô đã hết lòng giúp đỡ và theo nhóm chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài cơ sở dữ liệu nâng cao này

Trong quá trình thực hiện đề tài Môn Kiểm Định Chất Lượng Phần Mềm, dù nhóm chúng em đã cố gắng hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất nhưng do thời gian và kiến thức vốn có của nhóm còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ đến từ những đóng góp và góp ý chân thành từ quý thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!

Phần Trăm Đóng Góp

| Họ tên | % đóng góp | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phạm Nguyễn Quốc Thông | 20% |  |
| Nguyễn Huỳnh Đông Triều | 20% |  |
| Ngô Cúc Tùng | 20% |  |
| Nguyễn Anh Tú | 20% |  |
| Bùi Văn Thạch | 20% |  |

# Mục Lục

Nội dung

Lời Cảm ơn	2

Phần Trăm Đóng Góp	3

Mục Lục	4

I.	Giới thiệu chung	5

II.	Lý thuyết	6

1.	Kiểm thử phần mềm	6

2.	Bug tracking	7

III.	Kiểm thử hệ thống Bán Giày Online	9

1.	Đặc tả các chức năng hệ thống (System Functions)	9

2.	Xác định mục tiêu, các chuẩn chất lượng cần đạt của hệ thống	10

3.	Phạm vi kiểm thử của hệ thống (scope)	11

4.	Test scenarios/ test cases / test checklists	12

4.1 Kiểm thử chức năng	12

4.2 Kiểm thử phi chức năng	12

4.3 Kiểm thử các yếu tố khác	13

5.	Thực thi kiểm thử trên các releases và báo cáo buglist (bug tracking)	14

6.	Đánh giá chất lượng phần mềm kiểm thử	15

IV.	Kết luận	18

- Giới thiệu chung

Kiểm định chất lượng phần mềm là quá trình quan trọng để đảm bảo hệ thống quản lý cửa hàng bán giày hoạt động đúng yêu cầu, ổn định và đáp ứng kỳ vọng của người dùng. Quá trình này bao gồm kiểm tra chức năng, giao diện, hiệu năng và bảo mật nhằm phát hiện lỗi, giảm rủi ro và cải thiện trải nghiệm người dùng. Các phương pháp kiểm định như kiểm thử chức năng, tích hợp, hệ thống và chấp nhận được áp dụng để đảm bảo toàn bộ hệ thống vận hành hiệu quả.

Việc kiểm định không chỉ giúp giảm chi phí sửa lỗi mà còn tăng độ tin cậy, nâng cao chất lượng phần mềm và sự hài lòng của khách hàng, đóng góp vào thành công của hệ thống trong thực tế.

- Lý thuyết

  - Kiểm thử phần mềm

"Kiểm định chất lượng phần mềm" là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm, nhằm đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, hiệu năng, và độ tin cậy. Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc kiểm định chất lượng phần mềm không chỉ nhằm phát hiện lỗi mà còn giúp tối ưu hóa phần mềm, nâng cao trải nghiệm người dùng, và giảm thiểu rủi ro khi triển khai.

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về các kỹ thuật, phương pháp và công cụ kiểm thử phần mềm. Sinh viên sẽ được tìm hiểu về các loại kiểm thử như kiểm thử đơn vị (Unit Testing), kiểm thử tích hợp (Integration Testing), kiểm thử hệ thống (System Testing), kiểm thử hồi quy (Regression Testing), và kiểm thử chấp nhận (Acceptance Testing). Ngoài ra, môn học còn tập trung vào các quy trình kiểm thử tự động, phương pháp đo lường chất lượng, cũng như các tiêu chuẩn và công cụ hỗ trợ trong kiểm định phần mềm.

Mục tiêu của môn học là giúp sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của kiểm định chất lượng trong quy trình phát triển phần mềm, đồng thời trang bị cho họ kỹ năng và tư duy phân tích để phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử. Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên sẽ có khả năng tham gia vào các dự án phát triển phần mềm với vai trò kiểm thử viên hoặc chuyên viên đảm bảo chất lượng (QA), đóng góp vào việc tạo ra những sản phẩm phần mềm chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường.

  - Bug tracking

Bug tracking là một quy trình được nhân viên đảm bảo chất lượng và lập trình viên sử dụng để theo dõi các vấn đề và giải pháp phần mềm. Hệ thống theo dõi lỗi thường được thiết lập để lưu trữ thông tin về các lỗi đã báo cáo. Loại hệ thống theo dõi vấn đề này cung cấp tổng quan rõ ràng, tập trung về các yêu cầu phát triển và trạng thái tương ứng của chúng.

Các trạng thái của một bug/defect thường sẽ thay đổi tùy từng dự án. Dưới đây là sơ đồ vòng đời của một bug/defect, bao gồm tất cả các trạng thái có thể:

New: Khi một lỗi mới được ghi lại và đăng lần đầu tiên. Nó được gán một trạng thái là “New.

Assigned: Một khi bug đã được đăng bởi tester thì test leader sẽ phê duyệt lỗi và chuyển giao lỗi cho nhóm phát triển.

Open: Dev bắt đầu phân tích và thực hiện sửa lỗi. Cũng có khả năng vấn đề có vẻ không phù hợp, trong trường hợp đó thì Dev có thể chuyển vấn đề sang bốn trạng thái sau dựa trên các lý do cụ thể:

Duplicate: Nếu lỗi được lặp lại hai lần hoặc lỗi tương ứng với cùng một khái niệm về lỗi, trạng thái được thay đổi thành "Duplicate/trùng lặp".

Rejected: Nếu dev cảm thấy lỗi không phải là khiếm khuyết thực sự thì nó sẽ thay đổi lỗi thành "Rejected/Loại bỏ".

Deferred: Nếu lỗi hiện tại không phải là ưu tiên chính và nếu dự kiến sẽ được sửa trong bản phát hành tiếp theo, thì trạng thái "Deferred/Trì hoãn" được gán cho các lỗi đó.

Fixed: Khi Dev hiện đã sửa xong lỗi bằng cách sửa code và đã xác nhận là sửa xong, bug có thể được chuyển sang trạng thái "Fixed/Đã sửa”.

Test: Tester thực hiện test lại chương trình ở giai đoạn này để kiểm tra xem lỗi đã được fixed hay chưa và thay đổi trạng thái thành "Re-test/Kiểm tra lại".

Reopen: Nếu lỗi vẫn tồn tại ngay cả sau khi dev đã sửa lỗi, tester sẽ thay đổi trạng thái thành "Reopen/mở lại". Bug 1 lần nữa quay lại chu kỳ mới.

Verified: Tester kiểm tra lại lỗi sau khi dev đã fixed. Nếu không có lỗi được phát hiện trong phần mềm, thì lỗi đã được sửa và trạng thái được gán là "Verified/đã được xác minh".

Closed: Nếu lỗi không còn tồn tại thì tester sẽ gán trạng thái "Closed/Đã đóng".

Bug tracking của nhóm:

Trello:

- Trello là một công cụ giúp phối hợp công việc giữa mọi người trong team hiệu quả hơn.

- Chỉ cần nhìn vào là có thể biết tiến độ công việc của dự án đang đến đâu, tình trạng dự án như nào.

Điểm mạnh của Trello:

- Thiết kế đơn giản, dễ nhìn: + Trello là tập hợp một đống list card tương ứng với với các task mình đang làm, tình trạng đang như nào, để người dùng nhìn vào có thể dễ dàng nhìn thấy tình trạng của từng task, task nào đã xong, và task nào đang bị chậm tiến độ.

- Linh hoạt, dễ sử dụng: + Trello không có một quy chuẩn nào bắt ép bạn phải làm theo, mà nó rất linh hoạt, bạn có thể dùng nó theo cách bạn muốn quản lí dự án.

- Là một công cụ free.

- Kiểm thử hệ thống Bán Giày Online

  - Đặc tả các chức năng hệ thống (System Functions)

| User | Khách hàng | Admin |
| --- | --- | --- |
| Chức năng | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất Quên mật khẩu Quản lý thông tin cá nhân Tìm kiếm sản phẩm Hiển thị SP theo danh mục Xem đơn hàng Xuất hóa đơn Giỏ hàng Thanh toán Bình luận | Quản lý tài khoản Quản lý người dùng Quản lý doanh mục Quản lý thống kê báo cáo Quản lý sản phẩm Quản lý hóa đơn Quản lý thuế Quản lý bình luận |

  - Xác định mục tiêu, các chuẩn chất lượng cần đạt của hệ thống

Mục tiêu của dự án “Quản lý bán giày online” xây dựng hệ thống thương mại điện tử giúp tối ưu quản lý cho nhà bán và trải nghiệm mua sắm cho khách hàng. Hệ thống cung cấp nhà bán công cụ quản lý sản phẩm chi tiết, hỗ trợ quy trình đơn hàng và giao nhận hiệu quả. Với người mua, hệ thống mang lại trải nghiệm tìm kiếm và mua sắm tiện lợi theo nhiều tiêu chí, cùng tính năng theo dõi đơn hàng. Nền tảng giúp nhà bán lẻ mở rộng kênh phân phối, mang đến trải nghiệm mua sắm an toàn, chuyên nghiệp.

Các chuẩn cần đạt của hệ thống:

Tính chính xác:

Hệ thống cần đảm bảo tính toán và hiển thị thông tin là chính xác, đặc biệt là về dữ liệu sản phẩm, giỏ hàng, giá cả và hóa đơn.

Tính khả dụng :

Giao diện người dùng phải dễ sử dụng, thân thiện với người dùng và cung cấp trải nghiệm trơn tru cho người dùng không cần hướng dẫn nhiều. Các thao tác như đăng nhập, tìm kiếm, xem sản phẩm và thanh toán nên đơn giản và dễ hiểu.

Bảo mật :

Hệ thống phải bảo vệ dữ liệu người dùng, thông tin thanh toán và các cảm biến dữ liệu khác bằng cách sử dụng các phương pháp mã hóa, xác thực và quyền truy cập hợp lý.

Tính ổn định :

Mục đích của kiểm tra độ ổn định là kiểm tra xem ứng dụng phần mềm có gặp sự cố hoặc không hoạt động trong quá trình sử dụng bình thường tại bất kỳ thời điểm nào hay không bằng cách thực hiện toàn bộ phạm vi sử dụng của nó.

  - Phạm vi kiểm thử của hệ thống (scope)

Phạm vi kiểm thử bao gồm các chức năng cốt lõi trong phần mềm quản lý bán hàng, được chia thành hai phần chính:

- Kiểm thử chức năng đơn lẻ:

  - Các chức năng cơ bản: Đăng nhập, tạo tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, hiển thị sản phẩm.

  - Các chức năng giao dịch: Chi tiết đơn hàng, đặt hàng, giỏ hàng, hóa đơn.

  - Các chức năng quản trị: Quản lý tài khoản, danh mục, sản phẩm, người dùng, thuế, màu sắc, bình luận, báo cáo doanh thu.

- Kiểm thử tích hợp:

  - Liên kết giữa các module, như xem hàng (QLSP), đặt hàng và quản lý đơn hàng (DatHang-QLDonHang), và quản lý tài khoản liên quan đến đăng nhập, đăng ký (QLTK).

  - Test scenarios/ test cases / test checklists

### 4.1 Kiểm thử chức năng

Test CheckList

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uc2tQ0lqje0fzYjvTks6fk_y6Vtl1mEQ/edit?gid=1691741483#gid=1691741483

FunctionList

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uc2tQ0lqje0fzYjvTks6fk_y6Vtl1mEQ/edit?gid=1052475598#gid=1052475598

Test scenarios

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uc2tQ0lqje0fzYjvTks6fk_y6Vtl1mEQ/edit?gid=27579833#gid=27579833

Test cases

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uc2tQ0lqje0fzYjvTks6fk_y6Vtl1mEQ/edit?gid=1623851028#gid=1623851028

### 4.2 Kiểm thử phi chức năng

| STT | Chức năng/Trang web | Trình duyệt | Hệ điều hành | Kết quả (Pass/Fail) | Lỗi phát hiện (nếu có) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trang chủ | Chrome | Windows 10 | Pass |  | Hiển thị đúng. |
| 2 | Trang đăng nhập | Firefox | Windows 11 | Fail | Lỗi không đăng nhập được | Cần sửa API đăng nhập. |
| 3 | Trang sản phẩm | Safari | iOS | Pass |  | Hoạt động bình thường. |
| 4 | Trang giỏ hàng | Chrome | Windows 10 | Pass |  | Hiển thị giao diện tốt. |
| 5 | Thanh toán | Firefox | Windows 11 | Fail | Nút thanh toán bị ẩn | Kiểm tra CSS. |
| 6 | Trang tìm kiếm | Safari | iOS | Pass |  | Kết quả tìm kiếm chính xác. |
| 7 | Trang quản lý đơn hàng | Chrome | Windows 10 | Fail | Không hiển thị kết quả tìm kiếm | Kiểm tra lại chức năng tìm kiếm. |
| 8 | Trang chi tiết sản phẩm | Firefox | Windows 11 | Pass |  | Thông tin sản phẩm đầy đủ. |
| 9 | Trang đổi mật khẩu | Chrome | iOS | Pass |  | Cần thêm xác nhận mật khẩu. |
| 10 | Trang liên hệ | Safari | Windows 10 | Fail | Form liên hệ không gửi được | Kiểm tra email của form liên hệ. |
| 11 | Trang đánh giá sản phẩm | Firefox | Windows 11 | Pass |  | Đánh giá hiển thị đúng. |
| 12 | Trang quản lý người dùng | Chrome | iOS | Fail | Lỗi hiển thị danh sách người dùng | Sửa giao diện quản lý người dùng. |
| 13 | Trang quản lý khuyến mãi | Safari | Windows 10 | Pass |  | Chức năng khuyến mãi ổn định. |
| 14 | Trang thống kê doanh thu | Firefox | Windows 11 | Pass |  | Thống kê doanh thu hiển thị tốt. |
| 15 | Trang hỗ trợ trực tuyến | Chrome | iOS | Fail | Không tải được nội dung hỗ trợ | Kiểm tra lại máy chủ hỗ trợ. |

### 4.3 Kiểm thử các yếu tố khác

Intergated Test Case

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVBUYiHkecPAbojYI5S8PCUuqXQ1cpiM/edit?gid=1554881980#gid=1554881980

  - Thực thi kiểm thử trên các releases và báo cáo buglist (bug tracking)

Test Excecute Report

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uc2tQ0lqje0fzYjvTks6fk_y6Vtl1mEQ/edit?gid=1974527559#gid=1974527559

Quản lý lỗi trên Trello

  - Đánh giá chất lượng phần mềm kiểm thử

TestCase

| STT | Function | Tổng test case | Tổng số run | Tổng số bug |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập | 4 | 3 | 1 |
| 2 | Tạo tài khoản | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Quên mật khẩu | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Tìm kiếm sản phẩm | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Chi tiết đơn hàng | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Hiển thị sản phẩm | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Giỏ hàng | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Đặt hàng | 12 | 4 | 8 |
| 9 | Hóa đơn | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Bình luận | 5 | 3 | 2 |
| 11 | Quản lý tài khoản | 14 | 14 | 0 |
| 12 | Quản lý danh mục | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Quản lý sản phẩm | 15 | 15 | 0 |
| 14 | Quản lý đơn hàng | 17 | 17 | 0 |
| 15 | Quản lý người dùng | 12 | 12 | 0 |
| 16 | Quản lý thuế | 9 | 9 | 0 |
| 17 | Quản lý màu sắc | 10 | 10 | 0 |
| 18 | Quản lý bình luận | 4 | 4 | 0 |
| 19 | Thống kê báo cáo doanh thu | 12 | 12 | 0 |

Intergating Test

| STT | Function | Tổng test case | Tổng số run | Tổng số bug |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QLSP-Xem Hàng | 14 | 14 | 0 |
| 2 | DatHang-QLDonHang | 6 | 4 | 2 |
| 3 | QLTK-DangKyTaiKhoan-DangNhap | 7 | 5 | 2 |

Đánh giá tình trạng phần mềm

Dựa trên kết quả kiểm thử:

- Chức năng đơn lẻ:

  - Số lượng test case: Tổng cộng 167 test case.

  - Test case đã chạy: 146 (87%).

  - Lỗi phát hiện: 21 lỗi.

  - Lỗi tập trung cao ở:

    - Đặt hàng: 8 lỗi.

    - Quên mật khẩu: 5 lỗi.

    - Tìm kiếm sản phẩm: 2 lỗi.

- Kiểm thử tích hợp:

  - Số lượng test case: 27.

  - Test case đã chạy: 23 (85.2%).

  - Lỗi phát hiện: 4 lỗi, tập trung ở:

    - DatHang-QLDonHang: 2 lỗi.

    - QLTK (Đăng ký/Đăng nhập): 2 lỗi.

Tình trạng tổng thể của phần mềm:

- Phần lớn các chức năng cốt lõi đã được kiểm thử và đạt kết quả tốt, với tỷ lệ lỗi thấp.

- Tuy nhiên, một số chức năng quan trọng liên quan đến đặt hàng, tài khoản và tìm kiếm vẫn tồn tại lỗi, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng.

Khuyến nghị cải thiện

Dựa trên phân tích lỗi:

- Đặt hàng:

  - Số lỗi cao nhất, đặc biệt trong luồng xử lý giao dịch.

  - Khuyến nghị: Tăng cường kiểm tra logic xử lý đơn hàng, các trường hợp ngoại lệ khi giỏ hàng không hợp lệ hoặc thông tin khách hàng không đầy đủ.

- Quên mật khẩu:

  - Phát hiện lỗi: Một số lỗi xuất hiện trong quy trình khôi phục mật khẩu, như email không hợp lệ hoặc mã xác nhận không được gửi thành công. Điều này gây gián đoạn cho người dùng khi cần khôi phục tài khoản.

  - Khuyến nghị: Đảm bảo quy trình gửi email hoặc mã xác nhận hoạt động ổn định, bao gồm việc xử lý các trường hợp email không hợp lệ hoặc mã xác nhận bị lỗi, cải thiện thông báo lỗi (error message) để người dùng dễ dàng hiểu và sửa chữa thông tin và tăng cường kiểm thử với các tình huống ngoại lệ, chẳng hạn như người dùng nhập sai email nhiều lần hoặc email không tồn tại trong hệ thống.

- Tìm kiếm sản phẩm:

  - Ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng người dùng tìm kiếm thông tin.

  - Khuyến nghị: Tối ưu hóa thuật toán tìm kiếm và xử lý dữ liệu sản phẩm.

- Kiểm thử tích hợp:

  - Một số lỗi do giao tiếp giữa các module.

  - Khuyến nghị: Cải thiện kiểm thử tích hợp, đặc biệt giữa quản lý sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng.

Tổng kết

Mặc dù phần mềm đạt mức độ hoàn thiện cao với tỷ lệ lỗi không lớn, nhưng các lỗi tập trung vào những chức năng quan trọng cần được ưu tiên khắc phục. Việc cải thiện logic đặt hàng, quy trình quản lý tài khoản và tích hợp module sẽ nâng cao đáng kể tính ổn định và trải nghiệm người dùng.

- Kết luận

Trong quá trình thực hiện kiểm tra dự án, tôi đã thực hiện các bước kiểm tra chính bao gồm kiểm tra các tính năng cơ bản của hệ thống như quản lý đơn hàng, giỏ hàng, thanh toán và báo cáo doanh thu . Các tính năng này đều được kiểm tra kỹ thuật lưỡng tính từ các chức năng đa phương tiện của người dùng. Ở cạnh đó, tôi cũng đã thực hiện kiểm tra hiệu suất để đánh giá khả năng tải của hệ thống khi số lượng người dùng và đơn hàng tăng lên. Một phần quan trọng khác là kiểm tra bảo mật, bao gồm các yêu cầu về bảo mật như quản lý đăng nhập và phòng chống các ổ khóa như SQL Tiêm. Kết quả đạt được là hệ thống vận hành ổn định, các cơ sở hoạt động có tính năng như mong đợi và đã được xử lý

Lý do kiểm tra chưa đạt được:

Mặc dù đã có nhiều tiến trình, quá trình kiểm tra vẫn gặp phải một số khó khăn. Thứ ba, việc kiểm tra các tính năng có dữ liệu động như giỏ hàng và thanh toán đôi khi gặp khó khăn vì dữ liệu thay đổi liên tục và yêu cầu môi trường kiểm tra phải gần giống thực tế. Ngoài ra, một số tính năng chưa được kiểm tra tài liệu đã được xóa, dẫn đến việc kiểm tra không đồng đều và có thể bỏ sót các vấn đề quan trọng. Một khó khăn nữa là trong quá trình tích hợp với các hệ thống bên ngoài như cổng thanh toán hoặc hệ thống quản lý kho, phân phối hợp nhất và đồng bộ giữa các bộ phận chưa hoàn thiện mà điều này làm cho một số tính năng lỗi sai khi thực hiện kiểm tra.

Thuận lợi trong quá trình kiểm tra:

Sự hỗ trợ từ nhóm phát triển: Các thành viên trong nhóm phát triển luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết, giải thích rõ ràng các chức năng của hệ thống và cung cấp tài liệu chi tiết, giúp việc kiểm tra được thực hiện dễ dàng hơn.

Hệ thống tài liệu rõ ràng: Các tài liệu liên quan đến dự án, bao gồm tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế và hướng dẫn sử dụng, được chuẩn bị đầy đủ và chi tiết. Điều này giúp tôi có cái nhìn toàn diện về hệ thống và tập trung vào các tính năng cần kiểm tra.

Môi trường kiểm tra ổn định: Hệ thống kiểm tra được thiết lập với môi trường gần giống thực tế, đảm bảo các lỗi tiềm ẩn được phát hiện và khắc phục kịp thời.

Công cụ hỗ trợ kiểm tra hiệu quả: Sử dụng các công cụ tự động hóa kiểm tra và quản lý lỗi đã giảm đáng kể thời gian thực hiện các trường hợp kiểm tra lặp lại, đồng thời tăng cường độ chính xác khi kiểm tra các chức năng phức tạp.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng: Các kịch bản kiểm tra (test case) được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, đảm bảo bao quát toàn bộ các tính năng và yêu cầu của hệ thống, giảm thiểu nguy cơ bỏ sót lỗi trong quá trình kiểm tra.

Kết luận ( trải nghiệm và học hỏi được sau khi hoàn thành đồ án):

Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, tôi đã học được nhiều bài học quý giá. Đầu tiên là tầm quan trọng của nhóm hợp tác, vì sự hỗ trợ và trao đổi giữa các thành viên trong nhóm rất quan trọng để giải quyết các vấn đề phát sinh nhanh chóng. Thứ hai, tôi nhận thấy công việc quản lý thời gian trong quá trình kiểm tra là rất cần thiết. Kiểm tra yêu cầu phải phân tích thời gian hợp lý cho từng loại kiểm tra khác nhau để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ yếu tố quan trọng nào. Cuối cùng, tôi đã học được rằng việc kiểm tra phần mềm hiện không phù hợp với kế hoạch và cần phải có linh hoạt trong việc điều chỉnh kiểm tra chiến lược khi gặp phải vấn đề mới. Từ những kinh nghiệm này, tôi cảm thấy tự tin hơn về khả năng kiểm tra của mình và sẵn sàng đối mặt với những thứ đó

Tài liệu tham khảo

1. Bug Tracking Best Practices: https://www.smartsheet.com

2. Tổng quan về kiểm thử phần mềm: https://viblo.asia

3. Tools for Software Testing: https://testlio.com